附件1

“532”发展战略文旅重点项目（工作）表

| 工程 | 重点项目 （工作） | 主要内容 | 匡算投资 （亿元） | 建设周期 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大运河-老城厢 文旅提升工程 | 大运河文化 旅游长廊 | 做靓“运河十景”品牌，建设“三江口”千亩湿地、凤凰驿站、百年工业旅游带等，推出大运河水上游线路，打造 流光溢彩、活力四射的文化长廊、旅游长廊、生态长廊。 | 36.7 | 2021-2025年 | 市文广旅局 市住建局 | 天宁区 钟楼区 常州经开区 大运河公司 |
|  | 青果巷历史 文化街区二期 | 用地面积4.5万平方米，总建筑面积7.4万平方米， 打造底蕴深厚、风格鲜明、业态融合、管理规范的旅游休闲街区。 | 7 | 2021年 | 市文广旅局 | 天宁区 晋陵公司 |
|  | 前后北岸 历史文化街区整治提升 | 改造街区东侧万博广场入口，强化人流引导，实施功能更新，完善配套设施，提升街区照明效果，整治沿街建筑立面，改造市政雨污水等管网。 | 1.2 | 2021-2025年 | 市住建局 | 天宁区 市民宗局 市城管局 市文广旅局 大运河公司 |
|  | 塔寺园一体化 | 推动天宁宝塔、天宁寺、红梅公园运营管理一体化， 提升片区游客中心、停车场等配套服务设施，彰显“古寺古塔古街”独特气质。 | 3 | 2021-2025年 |  |  |
|  | 大庙弄片区 历史风貌改造 | 占地面积56亩，改造建筑面积3.9万平方米，对现有建筑进行修缮更新、灯光亮化等，实施道路改造、雨污分流等配套设施建设，打造老城厢旅游休闲街区。 | 4.5 | 2021-2023年 | 市文广旅局市商务局 | 钟楼区 |
|  | 盛宣怀故居保护修缮、织补及 周边环境整治 | 实施盛宣怀故居本体修缮及名人事迹展陈，恢复历史 建筑风貌，整治周边环境，激活名人故居历史文化价值。 | 3 | 2021-2024年 | 市文广旅局 市住建局 | 钟楼区 晋陵公司 大运河公司 |
| 大运河-老城厢 文旅提升工程 | 南大街复兴 | 打通泰富百货-青云坊-南大街步行街地下空间，实施 莱蒙片区和西瀛里沿线改造，推动业态更新，聚集人气。 | 5 | 2021-2023年 | 钟楼区 |  |
|  | 购物中心 片区改造 | 实施约园保护修缮、开放，联通青果巷、前后北岸历史文化街区以及购物中心等，打造低密度商业街区。 | 5 | 2021-2025年 | 天宁区 |  |
|  | 三堡街文旅 消费集聚区 | 提升三堡街核心段沿线建筑风貌，推动运河五号、 航仪厂、酱品厂、梳篦厂等工业遗存旅游开发。 | 10 | 2021-2025年 | 钟楼区 |  |
|  | 纺织博览园 | 总建筑面积33.6万平方米，打造集文化街区 和休闲娱乐于一体的大型文商旅综合体。 | 21.2 | 2019-2022年 | 市文广旅局 | 天宁区 |
|  | 南港片区改造 | 实施南港码头、工会干校及工人疗养院等公建设施改造提升，完善公共配套，提升道路及基础设施，对桃园路两侧建筑进行立面及业态更新。 | 2.5 | 2021-2025年 | 市住建局 | 天宁区 市文广旅局市总工会 大运河公司 |
|  | 大观楼、止园 | 积极谋划大观楼、止园等历史经典建筑复建， 打造江南古典园林群落。 | 规划研究 |  | 市住建局 市文广旅局 | 钟楼区 晋陵公司 大运河公司 |
| 旅游度假区 提档升级工程 | 环球恐龙城东方 侏罗纪旅游 度假区 | 规划面积1511亩，以东方侏罗纪为主题特色， 打造全龄段、全业态、全天候休闲度假目的地， 打响“乐园之都”核心IP。 | 60 | 2022-2028年 | 市文广旅局 | 天宁区 |
|  | 太湖湾国家级 旅游度假区提升 | 开发康养旅游产品、养生精品酒店、亲子野趣项目等，完善“快进慢游”交通体系、智慧旅游体系， 打造宜居宜业宜游“微度假”胜地。 | 7.5 | 2022-2025年 |  | 武进区 |
|  | 曹山旅游 度假区提升 | 建设国强上陶森林湖酒店、新阳度假酒店、龙峰国家 田园综合体，形成千亩“莓林果乡”农旅融合产业带， 创成国家级旅游度假区。 | 30 | 2021-2025年 |  | 溧阳市 |
| 旅游度假区 提档升级工程 | 茅山旅游度假区提升 | 建设童瑶岭、 茅山国际会议中心，打造集森林旅游、康养休闲等项目于一体的茅山森林公园， 创成国家级旅游度假区。 | 50 | 2021-2024年 | 市文广旅局 市资源规划局 | 金坛区 |
|  | 春秋淹城遗址 公园改造提升 | 占地面积750亩，实施淹城遗址保护修复及文化展示、周边环境整治及美化亮化绿化，建设西入口服务区。 | 2.5 | 2021-2023年 | 市文广旅局 | 武进区 |
| 文旅产品 融合创新工程 | 环球融创 曹山未来城 | 占地面积1.4万亩，建设用地5132亩， 建设集环球中心、古桥水镇、会展中心、文化艺术中心、温泉小镇、康养小镇等于一体的文旅标杆项目。 | 280 | 2020-2028年 |  | 溧阳市 |
|  | 瓦屋山低碳城 | 建筑面积约300万平方米，建设国际学校、 国际品牌酒店、知名综合医院及高等院校。 | 105 | 2022-2027年 |  |  |
|  | 环大溪文旅开发 | 用地面积1500亩，建设用地面积约600亩，建筑面积约16万平方米，建设集文旅综合体、风情水街等为一体的休闲度假目的地。 | 50 | 2022-2025年 |  |  |
|  | 再生医学健康 管理中心 | 占地面积650亩，建设用地面积300亩，总建筑面积约13万平方米，建设集再生医学中心、康养度假村 等于一体的现代康养综合体。 | 30 | 2021-2024年 |  |  |
|  | 悠然南山 特色田园乡村 | 占地面积6500亩，建筑面积15.5万平方米，打造集 游客中心、中国美院展示馆等于一体的特色田园乡村。 | 23 | 2019-2024年 |  |  |
|  | 中德富尔达康颐 社区（一期） | 占地面积97亩，建设集养老照料、护理及养老服务 配套设施于一体的高端康养综合体。 | 15.5 | 2021-2023年 |  |  |
|  | 桂林山居 | 规划用地面积约180亩，建设用地53亩，建筑面积约1.62万平方米。建设文化古村落、田丘剧场、禅修中心等为一体的文旅古村项目。 | 3 | 2018-2022年 |  |  |
| 文旅产品 融合创新工程 | 原丘生态农业 | 占地面积930亩，建设用地29亩，打造集牛奶博物馆、亲子酒店、研学中心及会议中心等于一体的休闲度假 目的地。 | 1.8 | 2022-2024年 |  | 金坛区 |
|  | 西太湖国际医疗 旅游先行区 | 引进国际知名医疗机构，推出特色专科、健康体检、 康复医疗等特色医疗旅游服务。 | 70 | 2022-2025年 |  | 武进区 |
|  | 壹方创意休闲 现代农业产业园 | 占地面积240亩，建筑面积1.4万平方米，打造集科技创意、绿色生态等功能于一体的综合性休闲旅游产业园。 | 3.7 | 2019-2022年 |  |  |
|  | 江南环球港 中沙文旅中心 | 占地面积 3.2万平方米，建筑面积4万平方米，打造集丝绸之路海洋馆及会议中心、影音展示中心等于一体的文旅场景体验“月亮船”。 | 7.5 | 2020-2023年 |  | 新北区 |
|  | 季子文商旅农综合体—舜山康养小镇 | 占地面积7.3万平方米，打造集季子文化传承中心、季子躬耕园、国际康养社区、乡村文创学院等于一体的 康养度假目的地。 | 30 | 2020-2024年 |  | 天宁区 |
|  | 焦溪古镇 申遗保护 | 总面积41.5万平方米，重点实施古镇风貌恢复、生态环境整治、文保建筑修缮、景观景点建设及基础设施 改造等。 | 30 | 2018-2024年 |  |  |
|  | 杜鹃花小镇 | 建设4座公园，打造一批非遗文化、工业文化、 红色文化主题场馆，申办全国杜鹃花展。 | 5.5 | 2020-2025年 |  |  |
|  | 碧桂园文商旅 综合体 | 占地面积16亩，商业3.8万平方米，打造集历史文化、现代商业为一体的城市文商旅综合体。 | 10.5 | 2020-2024年 |  | 钟楼区 |
|  | 殷村乡村 研学旅游提升 | 建设“一带一厅一园”，打造“滨水湿地景观带”“小镇 客厅·游客服务中心”，创建国家级乡村旅游重点村。 | 10.4 | 2021-2025年 |  | 钟楼区 |
|  | 宋剑湖湿地 公园文旅提升 | 核心区面积2平方公里，实施生态修复、景观提升等。 | 3 | 2021-2025年 |  | 常州经开区 |
| 文旅产品 融合创新工程 | 高端品牌 酒店培育 | 引进建设瑞吉、悦榕庄等国际高端度假酒店，西太湖万丽酒店、南山和园开元度假村、美池凯莱温泉度假酒店等精品度假酒店。 | 76 | 2021-2025年 |  | 各辖市区 常州经开区 |
|  | 现代文创 产业发展 | 建设江苏（常州）网络视听产业基地、蓝科技文化创意产业园、百兴教育孵化基地、富都江南新经济产业园 等项目，文化产业增加值占比达6%以上。 | 36.5 | 2021-2025年 | 市委宣传部市文广旅局 | 各辖市区 常州经开区 |
| 文旅品牌 塑造传播工程 | 溧阳市国家历史文化名城建设 | 加强秦堂山、梅岭玉矿、古县城址等考古发掘，挖掘 马家浜文化、良渚文化等遗存，完成鲁仙宫等文保单位修缮及环境整治，实施宋团城文化特色街区提升改造。 | / | 2021-2025年 | 溧阳市 |  |
|  | 三星村遗址 保护公园 | 新建三星村遗址博物馆，实施安防工程，完成附属设施、绿化、环境整治等。 | 10 | 2022-2025年 | 市文广旅局 | 金坛区 |
|  | “红色名城” 品牌建设 | 开展“常州三杰”红色基因传承弘扬行动，提升爱国主义教育基地陈列设施，建设中国青年运动与“常州三杰”主题学习馆，打造经典红色之旅，建成1000台规模公益传播设施矩阵。 | / | 2021-2025年 | 市委宣传部 | 市文广旅局 市委党史工委 团市委 晋陵公司 |
|  | “食美常州” 品牌建设 | 新建、改造提升一批美食街区，布局建设早茶、夜宵集聚区，开展“唱响常州菜”系列活动，振兴“老字号”餐饮企业，加大“常州礼遇”品牌推广运用。 | / | 2021-2025年 | 市商务局 市文广旅局 | 各辖市区 常州经开区 市城管局 市农业农村局 |
|  | 城市形象 联动宣介 | 组织高端智库围绕“532”战略作系统解读和宣介。组织中央、省级和长三角重点媒体大力宣介建设国际化智造名城、打造长三角中轴枢纽常州故事。制作系列外宣制品，选择流量平台和窗口持续开展城市形象宣传推介。 | / | 2021-2025年 | 市委宣传部 | 常州日报社 常州广播电视台 |
| 文旅品牌 塑造传播工程 | 文化品牌活动 | 举办中国·常州国际动漫艺术周、中国·江苏游戏产业高质量发展论坛、大运河工业遗产高峰论坛、 常州中吴文化艺术节，打造城市文化品牌。 | / | 2021-2025年 |  | 各辖市区 常州经开区 |
|  | 体育品牌赛事 | 举办中国羽毛球公开赛、中国网球巡回赛常州公开赛、中国马拉松精英排名赛、常州西太湖半程马拉松暨大运河马拉松系列赛（常州站）、CBA篮球赛等系列赛事。 | 3 | 2021-2025年 | 市体育局 | 相关辖市区 |
| 文旅公共 服务提质 增效工程 | 刘海粟美术馆 常州市文化馆 等周边片区改造 | 提升刘海粟美术馆功能，实施立面出新及展厅、库房提升改造。按照国家一级文化馆标准，对常州市文化馆（非遗保护中心）实施重建，主体建筑面积2万平方米以上（含非遗体验馆）。 | 4.5 | 2022-2024年 | 市文广旅局 | 钟楼区 |
|  | 常州博物馆 扩容升级 | 按照国家一级博物馆标准，扩大馆舍面积，优化空间布局，提升整体环境，打造“文旅+沉浸体验”全新地标，系统展示常州历史发展、文脉传承和人文精神。 | / | 2022-2025年 |  |  |
|  | 常州市 老图书馆改造 | 实施老图书馆建筑整体改造提升及业态更新，营造以书香为主题的生活场景，彰显“千载读书地” 深厚人文内蕴。 | / | 2021-2022年 | 市住建局 | 市文广旅局 大运河公司 |
|  | 常州智慧文旅 综合服务平台 | 建设常州智慧文旅监管指挥中心，优化常州全域旅游智慧平台“常享游”，打造展示城市形象、促进文旅消费、助力高效治理的智慧文旅综合服务平台。 | / | 2021-2025年 | 市文广旅局 |  |