附件：

常州市市政公用地理信息集成系统

（GIS）2011年工作意见

一、各专业管网数据更新目标

供水：完成供水设施覆盖范围内（2011年全年经过GPS定位竣工资料的录入）所有道路管线的数据更新录入、核对工作，进行必要的现场勘察，保证数据的准确性。将2010年录入的1700公里管线合并到现有的供水总管网中，对数据进行检查，合并入库。分析GIS系统信息并进行现场核实更正，对天宁区、钟楼区、新北区、戚墅堰区的管线进行全面勘测核实，并与原有管网数据进行合并。

排水：将已竣工的道路管线资料收集后集中录入，并进行数据的校验。对新建小区、企业做到验收完工，管线数据同步录入。对所有污水泵站、雨水立交泵站、水环境泵站通过GPS测量，找准泵站的精确坐标，补充新建泵站数据。日常管线养护工作中若发现数据与现状不符之处，及时修正做到数据的正确性。

燃气：完成主城区及新北区现有道路管网图形数据的录入，核对工作；完成2010年新建道路工程管网图形数据的录入与核对，及更新抢修管网图形数据。新建管网数据进入系统要求达到“一季一清”，不断提高数据的及时性和准确性。

路灯：新建工程采用预录入的方式，结合工程内部验收移交流程，对新通过验收移交的数据进行重新调整，保证功能照明录入量保持与工程建设进度同步。结合设施普查对系统内老数据（今年重点是新北区）进行调整、修改，保证系统内老数据的完整性、准确性。

道桥：在原有道路数据信息基础上补充道路平面、纵断面、横断面、路面结构信息，及时进行工程资料静态、动态数据输入工作。针对前期资料管理模块文件结构组织层次不清、不连续，地块范围道路维修录入生成部分数据偏差等方面进行修改，优化操作界面、菜单。依托GIS系统进行电子文件库管理、拆迁投资估算、工程静态管理、养护分析、养护管理等工作，通过系统应用提高市政管理的质量和效率。

综合系统：随着K9平台上线，结合本单位实际，提出需求分析，将数据库移至服务器上，并增加带宽，系统管理人员采用C/S结构（能查能修改），其他使用人员采用B/S结构（不能修改，只能查询，且查询方便、人性化）。地形图、路网图全面更新，实现系统整体升级，完善数据集成和共享平台，实现数据动态更新。

二、健全管网数据长效更新机制

各专业单位要在工程竣工验收部门与GIS数据录入部门之间建立良好的协调机制，确保数据录入部门及时获取工程竣工电子数据，明确数据更新操作流程及责任部门和责任人，制定下发GIS数据更新保障制度，保证GIS数据的实时更新。

三、深入推进GIS应用

建设GIS的目的是应用,只有各部门的广泛应用, 数据的准确性才能得到真正的检验，系统才具有生命力。各单位应逐步把GIS应用纳入日常操作流程。供水系统要加强GIS在营业所、设计室、工程部、管网计量部及给水工程公司等部门的应用；排水系统要加强GIS在管网科、养护管理科等部门的应用；燃气系统要加强GIS在设计室、工程科等部门的应用；路灯系统要加强GIS在设施科、服务中心等部门的应用。

各单位在现有系统功能应用的同时，要考虑新需求的挖掘和功能扩展，积极推动平台升级，和局系统保持同步。

五、加强监督考核

各专业单位数据动态更新、建立长效机制、加强推广应用等要求均已列入2011年局双文明考核目标，局相关责任部门将加强监督考核工作。

GIS工作是一项长期的系统工程，希望各单位高度重视，配备足够的人力、物力，建设、应用好GIS系统，为我市城市建设、运行、管理发挥更大的作用。